Alle Imprese appaltatrici

OGGETTO: indicazioni alle imprese appaltatrici relative alle modalità di gestione dei subappalti e dei subcontratti non costituenti subappalto (art.105 D.Lgs 50/2016).

Di seguito sono illustrate le modalità di gestione dei subappalti/subcontratti di lavori di cui all’art.105 del D.Lgs. 50/2016, cui le imprese devono attenersi nell’effettuare le richieste di autorizzazione al subappalto e le comunicazioni di subcontratto di cui all’art.105 comma 2 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016.

La Stazione Appaltante indica nel bando di gara la facoltà da parte dell’aggiudicatario di subappaltare le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, indica la categoria o le categorie per le quali e’ ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili (art. 105 comma 4 lett. a) del Dlgs. 50/2016).

SUBAPPALTI:

- Nell’offerta gli appaltatori devono aver indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parte di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

- gli appaltatori devono altresì dimostrare, l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016;

- l’affidatario deve depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni; contestualmente trasmette la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80. Il contratto di subappalto deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

- l’affidatario e per suo tramite i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, ove presente, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17 dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016.

La richiesta di autorizzazione al subappalto  deve essere presentata in tempo utile al RUP dall’impresa richiedente, sottoscritta in originale. Nel caso di ATI, verticali e orizzontali, la richiesta deve essere presentata dalla mandataria e sottoscritta dalla mandante affidataria dei lavori o delle lavorazioni.

La richiesta deve essere  redatta utilizzando il:

- Fac-simile istanza_autorizz_subappalto; in ogni caso  deve contenere  tutti i dati in esso previsti  ed essere accompagnata dalle dichiarazioni di cui agli allegati:

- All_A_dich_possesso requisiti_professionali;

- All_B1_dich_possesso_requisiti_personali;

- All_B2_dich_assenza_possesso_parziale_requis. personali.

La stazione appaltante, verificatane la regolarità, procederà al rilascio di autorizzazione mediante apposito atto amministrativo.

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante è di quindici giorni.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Subcontratti non costituenti subappalto negli appalti di lavori

Negli appalti di lavori, nel caso l’appaltatore intenda avvalersi di subcontratti di forniture con posa in opera o noli a caldo singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del subcontratto da affidare (rif. art. 105 comma 2 del D.lgs. 50/2016), è tenuto a comunicare alla stazione appaltante il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, mediante il modulo

Fac-simile comunicaz_subcontratto_APPALTATORE, allegando dichiarazione del subcontraente relativa a:

1-   Posizione INPS, INAIL e CASSA EDILE ai fini della richiesta di DURC da parte della

stazione appaltante

2-	 Iscrizione alla Camera di Commercio dell’impresa subcontraente

3-   Tipo di contratto di lavoro applicato nella propria impresa

4-   Organico medio annuo distinto per qualifica.

Il possesso dei requisiti di cui ai punti 1, 2, 3, 4 può essere documentato utilizzando la dichiarazione sostitutiva di cui all’All_C_dich_possesso_requisiti_subcontraente.

L’inizio dei lavori da parte del subcontraente è subordinato alla presentazione del P.O.S. di cui all’art.96 c.1 lett. g del D.Lgs. 81/2008.