1	Scopo	2

2	campo di applicazione	2

3	Riferimenti	2

3.1	Interni:	2

3.2	Esterni:	2

4	definizioni e abbreviazioni	2

5	RESPONSABILITA'	3

6	PROCEDURA	3

6.1  Presentazione richieste di autorizzazione al subappalto…………………………………………………. 3

6.2  Istruttoria…………………………………………..……………………..……………………..……………………… …….3

6.3 Conclusione procedimento …….…  ………………………………………………..…..……………………..………3

7.     Gestione subcontratti non costituenti subappalto……………………………………..…….4

8.    indicatori di qualita'..……………………………………………………………………..….4

9.	ALLEGATI	5

10.  lista di distribuzione	5

| Revis | Data | Redazione | Verifica | Approvazione | Descrizione ed emissione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 09.06.09 | Dr. Maffoni | Dott.ssa Roli | Ing. Caviglia | Prima emissione della procedura |
| 1 | 28.10.13 | Ing. Caianiello | Dott.ssa Roli | Ing. Giacco | Prima revisione della procedura |
| 2 | 13.06.17 | Data Ing. Caianiello | Data Dott.ssa Roli | Data Ing. Giacco | Data Seconda revisione della procedura (modifica riferimenti normativi) |

1. Scopo

Scopo della presente procedura è  descrivere l’iter che la s.c. Progetti e Servizi Tecnici deve seguire per autorizzare gli Appaltatori, negli appalti di lavori, servizi o forniture,  a far eseguire a terzi parti delle prestazioni relative all’appalto in subappalto o subcontratto non costituente subappalto. Il  processo di autorizzazione al subappalto deve prendere avvio da una richiesta  formale rivolta dall’Appaltatore alla struttura, e concludersi, a seguito del procedimento amministrativo, con la predisposizione di atto formale di autorizzazione o diniego. Il processo relativo ai subcontratti si sostanzia in una comunicazione degli appaltatori alla stazione appaltante, con l’indicazione delle prestazioni affidate al subcontraente.

2. Campo di applicazione

La presente procedura si applica a tutte le richieste di subappalto relative ad appalti nei quali le imprese abbiano dichiarato di voler subappaltare parte delle prestazioni contrattuali e alle comunicazioni di subcontratti (D. Lgs. 105/2016).

3.  Riferimenti

3.1 Interni

- POA 2012-2014 approvato con Delibera n° 67F del 12 novembre 2012 
in attuazione della D.G.R. n. 3822 del 25 luglio 2012

- Determinazione del Direttore Generale n. 190DG del 25 luglio 2013, avente ad oggetto “Disposizioni a carattere gestionale del Direttore Generale”

- Manuale Gestione Qualità

3.2 Esterni

- D.Lgs. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici

- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

- DM 19 aprile 2000 n.145 – Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici

- D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 – Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

4.  Definizioni e abbreviazioni

| PST | Struttura Complessa Progetti e Servizi Tecnici |
| --- | --- |
| RUP | Responsabile Unico del Procedimento |
| DL | Direttore dei Lavori |
| REFERENTE | Soggetto incaricato dell’attività istruttoria |
| ATI | Associazione Temporanea d’Impresa |

5.  Responsabilità

| ATTIVITA’ | RESPONSABILITA’ |
| --- | --- |
| RICEZIONE RICHIESTA AUTORIZZAZIONE | Direttore PST |
| ISTRUTTORIA | RUP |
| COMUNICAZIONE SOSPENSIONE TERMINI | RUP |
| AUTORIZZAZIONE | Direttore PST |
| AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE UFFICIO | Direttore PST |
| COMUNICAZIONE INTERESSATI | RUP |

6.  Procedura

6.1  Presentazione richieste di autorizzazione al subappalto

Il RUP consegna all’Appaltatore, dopo l’aggiudicazione definitiva, le indicazioni per la gestione dei subappalti (ALL-PRO-P-03-PST-01 indicazioni subappalti).

La richiesta di autorizzazione al subappalto  deve essere presentata in tempo utile al RUP dall’Appaltatore, sottoscritta in originale. Nel caso di ATI, verticali e orizzontali, la richiesta deve essere presentata dalla mandataria e sottoscritta dalla mandante affidataria dei lavori o delle lavorazioni.

La richiesta deve essere  redatta utilizzando il fac-simile Istanza autorizzazione subappalto_APPALTATORE; in ogni caso  deve contenere  tutti i dati in esso previsti  ed essere accompagnata dalle dichiarazioni di cui agli allegati:

All_A_ dich_possesso_requisiti_professionali_SUBAPPALTATORE

All_B1_dich_possesso_requisiti_personali_SUBAPPALTATORE

All_B2_dich_assenza_possesso_parziale_requisiti_personali_SUBAPPALTATORE

6.2  Istruttoria

Il RUP trasmette la richiesta al Referente che imposta la cartella (MOD-PRO-P-03-PST-01 modulo verifica istanza Subappalti_REFERENTE) ed effettua una verifica sulla regolarità formale della stessa e sulla presenza di tutta la documentazione necessaria, sulla base della cartella di verifica.

Il  Referente verifica inoltre:

a) subappaltabilità delle prestazioni indicate mediante il  documento ALL-PRO-P-03-PST-01 indicazioni subappalti;

b) avvenuta indicazione,  all'atto dell'offerta, delle prestazioni  che si intendono subappaltare o concedere in cottimo.

c) rispetto delle percentuali subappaltabili;

d) possesso dei requisiti generali e professionali del subappaltatore.

6.3 Conclusione procedimento

Conclusa l’istruttoria il RUP, su proposta del referente, procede a :

6.3.1. Rilascio dell’autorizzazione mediante determinazione da assumersi da parte  dell’organo preposto e conseguente comunicazione all’Appaltatore mediante lettera di comunicazione di autorizzazione subappalto (Fac-simile_comunicazione_autorizzazione_subappalto_RUP)

6.3.2.  Richiesta di integrazioni e chiarimenti con contestuale comunicazione di sospensione dei termini, assegnando gg.10 per la risposta e/o l’integrazione documentale, (Fac-simile_richiesta_integrazione_interruzione_termini_RUP)

6.3.3. Diniego dell’autorizzazione per mancanza di requisiti mediante nota all’Appaltatore,

al Direttore dei lavori ed al Coordinatore della sicurezza (Fac-simile_comunicazione_diniego_autorizzazione_subappalto_RUP)

7. Gestione subcontratti non costituenti subappalto

Nel corso dell’appalto è possibile, da parte dell’Appaltatore, affidare ad altri soggetti, detti subcontraenti, contratti che, per le loro caratteristiche, non costituiscono subappalto e pertanto non sono soggetti ad “autorizzazione”, ma unicamente a “comunicazione”.

Si tratta di forniture con posa in opera o noli a caldo di importo inferiore al 2% dell’ammontare complessivo dell’appalto, di cui all’art.105 c.2 del D. Lgs n°50/2016.

Tali contratti sono soggetti tuttavia all’art.90 c.9 lettera a del D. Lgs. 81/2008 “Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro “,  in base al quale il Responsabile del Procedimento, nella sua qualità di “Responsabile dei lavori” deve verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa mediante dichiarazione di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, dichiarazione di regolarità contributiva e previdenziale  e dichiarazione sull'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle Casse Edili nonché dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

La comunicazione di affidamento di subcontratto non costituente subappalto viene effettuata utilizzando il Fac-simile comunicaz_subcontratto_APPALTATORE   e la  dichiarazione di possesso dei requisiti del subcontraente  viene resa  utilizzando  l’ALL_C_ dich_possesso_requisiti_SUBCONTRAENTE.

8. Indicatori di Qualità

| Indice | Indicatore | Livello di accettabilità |
| --- | --- | --- |
| Applicazione della procedura | N° subappalti attivati/N° subappalti richiesti | 100% |
| Tempestività | Tempi di autorizzazione | 15 giorni per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro. 30 giorni negli altri casi |

9. Allegati

- ALL-PRO-P-03-PST-01 indicazioni subappalti

- MOD-PRO-P-03-PST-01 modulo verifica istanza Subappalti_REFERENTE

- All_A_ dich_possesso_requisiti_professionali_SUBAPPALTATORE

- All_B1_dich_possesso_requisiti_personali_SUBAPPALTATORE

- All_B2_dich_assenza_possesso_parziale_requisiti_personali_SUBAPPALTATORE

- ALL_C_ dich_possesso_requisiti_SUBCONTRAENTE

- fac-simile Istanza autorizzazione subappalto_APPALTATORE

- Fac-simile_comunicazione_autorizzazione_subappalto_RUP

- Fac-simile_richiesta_integrazione_interruzione_termini_RUP

- Fac-simile_comunicazione_diniego_autorizzazione_subappalto_RUP

- Fac-simile comunicaz_subcontratto_APPALTATORE

10. Lista di distribuzione

| Funzione | Numero copia controllata | Firma per avvenuta ricezione |
| --- | --- | --- |
| s.s QFP | Server MCQ |  |
| Direttori Generale, Scientifico, Amministrativo, Sanitario | INTranet |  |
| Direttori e RGQ Dipartimenti e Strutture Complesse/Semplici | INTranet |  |